Közös

* Játék (legalább 1 fejenként)

Anna

* OAuth2
* Felhasználó/szerepkör táblák (autentikációs szerver)
* Felhasználó/profil táblák (erőforrás szerver)
* Regisztráció
* Bejelentkezés
* Admin felhasználói adminisztráció

Matyi

Feladatok:

* REST API
* Játék/játékmenet (itt a pontszám nem kisegész, hanem json lesz)/javasolt játék táblák
* Kezdőoldal
* Játékok listája
* Profil
* Admin játék adminisztráció

Ütemterv:

*Megjegyzés: mindegyik héten az adott feladathoz kapcsolódó REST API endpointok elkészítése is hozzátartozik*

2. hét

* REST API lista összeírása

3. hét

* Játék, játékmenet és javasolt játék táblák
* Kezdőoldal elkészítése

4. hét

* Játéklista oldal elkészítése

5. hét

* Admin játék adminisztráció oldal elkészítése

6. hét

* Profil oldal elkészítése